# Lagrange Station 요구사항서

개인·소규모 퀀트 투자 플랫폼 · NautilusTrader 중심 · 초대 사용자 4~5명

2026-08-04

# 목차

문서 정보

1. 프로젝트 개요

2. 목표와 성공 기준

3. 사용자와 역할

4. 범위

5. 운영 가정과 제약

6. 주요 사용자 시나리오

7. 기능 요구사항

8. 데이터 요구사항

9. 백테스트 정확성 규칙

10. 비기능 요구사항

11. 법적·운영 경계

12. 수용 테스트

13. 릴리스 단계

14. 주요 위험과 대응

15. 미확정 항목과 기본값

참고자료

# 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | Lagrange Station 요구사항서 |
| 프로젝트명 | Lagrange Station (단축명: Lagrange, UI 표시명: LAGRANGE, 저장소: lagrange-station) |
| 버전 | 1.1 |
| 기준일 | 2026-08-04 |
| 상태 | 구현 기준선(Baseline Draft) |
| 대상 독자 | 개발자, 운영자, 향후 공동 사용자 |
| 핵심 엔진 | NautilusTrader |
| 선택적 엔진 | LEAN(초기 범위 제외, 후속 연구 워커 후보) |

## 변경 이력

| 버전 | 일자 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2026-08-04 | 프로젝트명을 Lagrange Station으로 확정하고 문서명·식별자·저장소 명칭 및 초대 기반 운영 표현을 반영 |
| 1.0 | 2026-08-04 | 대화에서 합의된 4~5인용 구조, NautilusTrader 주 엔진, 종목 선정 계층 분리, 실거래 단계 분리 반영 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

Lagrange Station은 소유자와 지인 4~5명이 사용할 수 있는 초대 기반 개인·소규모 퀀트 투자 플랫폼을 구축하는 것을 목적으로 한다. 사용자는 정해진 규칙에 따라 산출된 후보 종목, 종목별 점수, 목표 비중을 확인하고, 동일 규칙을 과거 데이터에 적용한 백테스트 결과와 가상 포트폴리오 성과를 검토한다.

Lagrange Station은 “엔진이 알아서 좋은 종목을 추천하는 서비스”가 아니다. 종목 선정 기준은 전략으로 명시하며, 별도의 연구·선정 계층이 팩터 계산과 순위화를 수행한다. NautilusTrader는 선정된 전략과 목표 비중을 과거 데이터, 가상시장 또는 실제 시장에서 실행하고 주문·체결·포트폴리오 상태를 관리하는 주 엔진으로 사용한다.

## 1.2 프로젝트 명칭 및 제품 정의

Lagrange Station은 시장 데이터를 수집·검증하고, 규칙 기반 후보 종목과 목표 비중을 산출하며, 이를 재현 가능한 백테스트·가상투자·제한된 실거래로 연결하는 초대 기반 개인·소규모 퀀트 플랫폼이다.

공식 프로젝트명은 Lagrange Station, 단축명은 Lagrange, UI 표시명은 LAGRANGE, 내부 식별자는 lagrange, 저장소 루트는 lagrange-station으로 한다. 명칭은 여러 힘의 균형점이라는 이미지처럼 데이터·전략·포트폴리오·리스크·실행을 한 지점에서 조율한다는 의미를 갖는다. UI에서는 일상적 표현으로 “종목 추천”을 사용할 수 있으나, 시스템 내부 용어와 데이터 모델에서는 Recommendation을 전략 기반 후보 및 목표 비중 제안으로 정의한다.

## 1.3 핵심 결정

- NautilusTrader를 주 백테스트·Paper·Live 엔진으로 사용한다.

- 종목 선정과 팩터 연구는 NautilusTrader 외부의 Research & Selection 계층에서 수행한다.

- LEAN은 MVP 필수 구성요소가 아니다. 대규모 미국 주식 유니버스, 복잡한 옵션·선물 연구 또는 교차 검증의 실익이 확인될 때 독립 워커로 추가한다.

- MVP는 일봉 기반, 롱 온리, 시장가 중심, 주간·월간 리밸런싱으로 제한한다.

- 4~5명의 사용자는 종목 후보 조회, 백테스트, 가상투자를 사용한다. 타 사용자의 실계좌 자동주문은 초기 범위에서 제외한다.

- 실제 주문은 우선 소유자 본인의 계좌만 후속 단계에서 연결한다.

- 엔진 코어는 초기에는 포크·대규모 수정하지 않고, 어댑터·전략·커스텀 데이터 계층으로 확장한다.

# 2. 목표와 성공 기준

## 2.1 비즈니스·사용 목표

- 사용자가 전략의 규칙과 추천 근거를 이해할 수 있어야 한다.

- 과거 성과뿐 아니라 최대 낙폭, 비용 민감도, 과최적화 가능성을 함께 확인할 수 있어야 한다.

- 동일한 데이터·전략·설정으로 동일 결과를 재현할 수 있어야 한다.

- 백테스트에서 검증된 전략을 가상투자로 옮길 때 전략을 전면 재작성하지 않아야 한다.

- 실제 주문 단계에서는 중복 주문, 오래된 데이터, 잔고 불일치와 같은 운영 오류를 보수적으로 차단해야 한다.

## 2.2 MVP 성공 기준

| ID | 성공 기준 |
| --- | --- |
| SC-01 | 초대 사용자 5명이 서로의 전략 설정·백테스트·가상계좌 데이터를 볼 수 없도록 격리된다. |
| SC-02 | 고정 ETF 유니버스 10~30개에 대해 월간 모멘텀 전략을 10년 이상 일봉으로 백테스트할 수 있다. |
| SC-03 | 신호는 T일 종가까지의 정보로 계산하고 체결은 T+1일 시가로 처리한다. |
| SC-04 | 수수료·세금·슬리피지 설정을 바꾸면 결과에 반영된다. |
| SC-05 | 결과에 CAGR, 총수익률, MDD, 변동성, 샤프, 회전율, 비용, 월별 수익률이 포함된다. |
| SC-06 | 추천 결과에 선정 사유, 제외 사유, 팩터 점수, 데이터 기준 시각이 표시된다. |
| SC-07 | 가상투자 계좌는 사용자별로 독립된 현금·포지션·주문·체결 장부를 유지한다. |
| SC-08 | 데이터가 오래됐거나 필수 종목 데이터가 누락되면 추천·주문 생성을 중단한다. |
| SC-09 | 모든 백테스트는 데이터 버전, 전략 버전, 엔진 버전, 설정 해시를 기록한다. |

# 3. 사용자와 역할

| 역할 | 설명 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- |
| Owner/Admin | 소유자이자 개발·운영 관리자 | 사용자 초대, 데이터셋 승인, 전략 코드 등록, 작업 관리, 본인 실계좌 연결, Kill Switch |
| Member | 초대된 공동 사용자 4명 내외 | 허용된 전략의 파라미터 설정, 추천 조회, 백테스트 실행, 개인 가상계좌 사용 |
| Worker/System | 배치·백테스트·리포트 실행 주체 | 데이터 처리, 전략 실행, 결과 저장. 사용자 인터랙티브 로그인 권한 없음 |

## 3.1 권한 원칙

- 공개 회원가입을 제공하지 않는다.

- 사용자는 본인의 전략 설정, 백테스트 결과, 추천 구독, 가상 포트폴리오만 조회·변경한다.

- 전략 코드 등록과 데이터셋 승인 권한은 Owner/Admin에게만 부여한다.

- Member가 임의 코드를 업로드해 서버에서 실행하는 기능은 MVP에서 제공하지 않는다.

- 실거래 자격증명은 Owner/Admin도 화면에서 원문을 재조회할 수 없도록 저장한다.

# 4. 범위

## 4.1 MVP 포함 범위

- 초대 기반 로그인 및 사용자별 데이터 격리

- 한국·미국 ETF 중심의 고정 유니버스

- 일봉 OHLCV 수집·저장·검증

- 거래일 캘린더와 종목 마스터

- 가격·거래량 기반 팩터 계산

- 후보 종목 점수화와 목표 비중 산출

- 주간·월간 전략 스케줄

- NautilusTrader 일봉 백테스트

- 수수료·세금·슬리피지 모델

- 벤치마크 비교와 성과 리포트

- 파라미터 민감도·비용 스트레스·기간 분할 검증

- 사용자별 가상 포트폴리오

- 감사 로그·데이터 신선도 검사·작업 모니터링

- Docker Compose 기반 단일 호스트 배포

## 4.2 후속 단계 포함 후보

- 한국 개별주식 전체 또는 지수 구성 종목 기반 유니버스

- Point-in-time 재무 데이터 기반 가치·퀄리티 팩터

- 소유자 본인 KIS 모의·실전 계좌 연결

- 분봉·틱·L1/L2 데이터 기반 전략

- 선물·옵션·공매도·레버리지

- NautilusTrader 순수 Rust 전략·어댑터 확대

- LEAN 연구 워커와 엔진 교차 검증

- 복수 증권사 연결

## 4.3 명시적 제외 범위

- 공개 SaaS, 결제, 구독제, 불특정 다수 회원가입

- 타 사용자의 실제 계좌에 대한 자동 주문

- 투자일임·주문대행 형태의 제3자 서비스

- HFT, 시장조성, 초단타를 위한 마이크로초 지연 목표

- 강화학습·LLM의 직접 주문 결정

- 사용자 업로드 코드의 무제한 실행

- 동일 실계좌를 여러 엔진이 동시에 관리하는 구조

- LEAN과 NautilusTrader 코어 소스의 병합

# 5. 운영 가정과 제약

| 구분 | MVP 가정 |
| --- | --- |
| 사용자 수 | 총 4~5명, 초대 기반 |
| 동시 백테스트 | 최대 2개 실행, 초과 요청은 대기열 처리 |
| 대상 자산 | 한국 또는 미국 주식·ETF. 초기에는 ETF 우선 |
| 포트폴리오 통화 | 포트폴리오당 단일 기준통화. KRW와 USD 혼합 포트폴리오는 후속 |
| 데이터 해상도 | 일봉 OHLCV |
| 판단 주기 | 주간 또는 월간. 필요 시 일간 전략 허용 |
| 체결 가정 | T일 장 마감 신호, T+1일 시가 시장가 체결 |
| 방향 | 롱 온리 |
| 레버리지·공매도 | 미지원 |
| 주문 유형 | 시장가. 지정가·스톱은 후속 |
| 배포 | 단일 Linux 호스트 + Docker Compose |
| 엔진 | NautilusTrader 버전 고정, 작업별 격리 프로세스 |
| 언어 | 제어·연구 계층 Rust, 웹 TypeScript, NT 전략 계층은 안정된 공식 API 경로 우선 |

# 6. 주요 사용자 시나리오

## UC-01 전략 기반 후보 종목 조회

- 사용자가 전략과 파라미터를 선택한다.

- 시스템은 기준일 당시 사용 가능한 후보군을 구성한다.

- 유동성·추세·모멘텀 등 팩터를 계산한다.

- 필터와 점수식을 적용해 상위 종목을 선택한다.

- 포트폴리오 제한을 적용해 목표 비중을 생성한다.

- 사용자는 종목별 점수, 선정·제외 이유, 데이터 기준 시각을 확인한다.

## UC-02 백테스트 실행

- 사용자가 전략 버전, 기간, 초기자금, 비용 설정, 벤치마크를 선택한다.

- 시스템은 데이터셋 상태와 파라미터를 검증한다.

- 작업을 대기열에 등록한다.

- 격리된 NT Backtest Worker가 과거 이벤트를 순서대로 재생한다.

- 결과와 로그, 주문·체결 내역, 재현 메타데이터를 저장한다.

- 사용자는 리포트를 조회하고 다른 실행과 비교한다.

## UC-03 전략 견고성 검사

- 사용자가 기준 백테스트를 선택한다.

- 시스템은 파라미터 주변값, 비용 증가, 검증 구간 변경을 자동 실행한다.

- 결과가 특정 파라미터나 특정 기간에 과도하게 의존하는지 계산한다.

- 전략 안정성 경고와 근거를 표시한다.

## UC-04 가상투자

- 사용자가 검증된 전략을 개인 가상계좌에 연결한다.

- 장 마감 후 목표 비중이 갱신된다.

- 다음 거래일 시가 또는 모의 체결 규칙으로 가상 주문·체결이 생성된다.

- 현금·포지션·비용·성과를 사용자별로 기록한다.

## UC-05 소유자 본인 계좌 실거래

- Owner가 검증된 전략을 실거래 후보로 승격한다.

- 주문 전 Risk Gateway가 데이터 신선도, 최대 금액, 종목별 한도, 중복 주문을 검사한다.

- NT Live Node와 KIS Adapter가 본인 계좌로 주문을 전달한다.

- 주문 결과가 불명확하면 즉시 재주문하지 않고 주문 상태를 조회한다.

- 시작 시점과 실행 중에 주문·체결·잔고 대사를 수행한다.

- 비정상 상태에서는 Kill Switch가 신규 주문을 차단한다.

# 7. 기능 요구사항

## 7.1 사용자·인증

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-001 | Must | 초대된 사용자만 로그인할 수 있어야 한다. | 허용 목록에 없는 계정은 로그인 후에도 접근이 거부된다. |
| FR-AUTH-002 | Must | OIDC 기반 인증과 역할 기반 권한을 지원해야 한다. | Owner와 Member의 API 권한이 분리된다. |
| FR-AUTH-003 | Must | 사용자별 전략 설정·결과·포트폴리오를 격리해야 한다. | 직접 URL/API 호출로 타 사용자 리소스를 조회할 수 없다. |
| FR-AUTH-004 | Should | Owner 계정에 추가 인증을 적용해야 한다. | 실거래 설정 변경·Kill Switch 해제 시 재인증 또는 MFA를 요구한다. |

## 7.2 데이터 수집·관리

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DATA-001 | Must | 종목별 일봉 OHLCV를 수집해 변경 불가능한 Raw 영역에 저장해야 한다. | 동일 공급원 응답을 덮어쓰지 않고 수집 배치와 원본 해시가 남는다. |
| FR-DATA-002 | Must | 종목 마스터, 거래소, 통화, 상장·폐지일, 가격·수량 단위를 관리해야 한다. | 백테스트 대상 날짜에 유효하지 않은 종목은 후보군에서 제외된다. |
| FR-DATA-003 | Must | 거래일 캘린더와 세션 시작·종료 시각을 관리해야 한다. | 월말이 휴일이어도 실제 마지막 거래일과 다음 거래일을 찾는다. |
| FR-DATA-004 | Must | 중복, 누락, 음수 가격, OHLC 관계 오류, 비정상 급등락을 검사해야 한다. | 오류 수준에 따라 데이터셋이 정상·경고·차단 상태로 분류된다. |
| FR-DATA-005 | Must | 데이터셋 버전과 생성 시각, 공급원, 정제 규칙을 기록해야 한다. | 백테스트 결과에서 사용 데이터 버전을 역추적할 수 있다. |
| FR-DATA-006 | Should | 분할·배당·티커 변경·상장폐지 데이터를 저장해야 한다. | 기업행사 데이터가 없는 개별주식 데이터셋은 정확도 경고를 표시한다. |
| FR-DATA-007 | Should | Point-in-time 재무 데이터를 지원할 수 있어야 한다. | 재무값은 결산기간이 아니라 실제 공개 시각 이후에만 전략에 노출된다. |

## 7.3 연구·종목 선정

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SEL-001 | Must | 정적 ETF 목록 또는 날짜별 동적 종목 후보군을 구성해야 한다. | 각 추천 실행에 당시 후보군 스냅샷이 저장된다. |
| FR-SEL-002 | Must | 모멘텀, 추세, 변동성, 거래대금 등 가격·거래량 팩터를 계산해야 한다. | 팩터 정의, lookback, 결측값 정책이 버전 관리된다. |
| FR-SEL-003 | Must | 필터·점수·상위 N개 선정 규칙을 전략별로 구성해야 한다. | 동일 입력과 설정은 동일 선정 결과를 반환한다. |
| FR-SEL-004 | Must | 종목당 최대 비중, 현금 최소 비중, 총 비중 합계 등 포트폴리오 제약을 적용해야 한다. | 목표 비중 합계가 허용 오차 내 100% 이하이며 제약 위반이 없다. |
| FR-SEL-005 | Must | 추천 근거를 설명 가능하게 저장해야 한다. | 각 종목에 팩터 원값, 정규화 점수, 순위, 선정·제외 사유가 표시된다. |
| FR-SEL-006 | Should | 동일 전략의 여러 파라미터 세트를 비교해야 한다. | 결과 화면에서 추천 종목 변화와 예상 회전율을 비교할 수 있다. |
| FR-SEL-007 | Should | 재무·섹터·시가총액 팩터를 확장 가능해야 한다. | 팩터 인터페이스 추가만으로 선정 파이프라인에 연결된다. |

## 7.4 전략 관리

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-STR-001 | Must | 전략을 식별자와 버전으로 관리해야 한다. | 기존 백테스트가 전략 코드 변경 후에도 원래 버전을 참조한다. |
| FR-STR-002 | Must | Member는 허용된 전략 템플릿의 파라미터만 변경할 수 있어야 한다. | 서버 임의 코드 실행 없이 검증된 스키마만 저장된다. |
| FR-STR-003 | Must | 전략 상태를 Draft, Validated, Paper, Live 후보로 구분해야 한다. | 승격 권한과 필수 검증 조건이 단계별로 적용된다. |
| FR-STR-004 | Must | 기본 전략으로 Buy & Hold, 이동평균 추세, 상대·듀얼 모멘텀, 변동성 역가중을 제공해야 한다. | 각 전략에 예제 설정과 기준 백테스트가 존재한다. |
| FR-STR-005 | Should | 전략 정의와 목표 비중 생성 로직을 실행 엔진에서 분리해야 한다. | 동일 목표 비중을 백테스트와 Paper 실행에 재사용할 수 있다. |

## 7.5 백테스트

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BT-001 | Must | 전략·기간·초기자금·비용·데이터 버전을 지정해 백테스트를 요청할 수 있어야 한다. | 잘못된 날짜·통화·데이터 상태는 실행 전 거부된다. |
| FR-BT-002 | Must | T일 종가 신호를 T+1일 시가에 체결하는 시간 규칙을 지원해야 한다. | T+1일 고가·저가·종가가 시가 주문 판단에 사용되지 않는다. |
| FR-BT-003 | Must | 수수료, 최소 수수료, 매도세, 슬리피지를 설정할 수 있어야 한다. | 비용 0과 비용 적용 실행의 현금·성과 차이가 거래 내역과 일치한다. |
| FR-BT-004 | Must | 정수 주식 수량, 현금 부족, 최소 거래금액, 리밸런싱 임계값을 처리해야 한다. | 잔고가 음수가 되거나 허용되지 않은 소수 수량이 생성되지 않는다. |
| FR-BT-005 | Must | 주문, 체결, 포지션, 현금, 일별 평가자산을 저장해야 한다. | 특정 날짜의 자산 변화를 주문·체결·가격으로 설명할 수 있다. |
| FR-BT-006 | Must | 성과 지표와 벤치마크 비교를 제공해야 한다. | 총수익률, CAGR, MDD, 변동성, Sharpe, Sortino, Calmar, 회전율, 비용이 표시된다. |
| FR-BT-007 | Must | 실행 재현 메타데이터를 저장해야 한다. | 전략 버전, 엔진 버전, 데이터 버전, 설정 해시, 난수 시드, 코드 커밋을 확인할 수 있다. |
| FR-BT-008 | Must | 동일 실행 요청의 중복 생성을 방지해야 한다. | idempotency key가 같은 요청은 기존 작업을 반환한다. |
| FR-BT-009 | Should | 작업 취소, 진행률, 실패 사유를 제공해야 한다. | 취소된 작업은 결과로 노출되지 않고 상태와 로그가 남는다. |
| FR-BT-010 | Should | 두 실행의 Equity Curve, 거래, 설정을 비교해야 한다. | 차이를 기간·종목·비용·체결 기준으로 확인할 수 있다. |

## 7.6 견고성·과최적화 검사

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ROB-001 | Must | 학습·검증·최종 테스트 구간을 분리할 수 있어야 한다. | 최종 테스트 구간은 파라미터 선택 단계에서 사용되지 않는다. |
| FR-ROB-002 | Must | 파라미터 주변값 민감도를 계산해야 한다. | 최적값 주변 결과 분포와 성과 급변 경고가 표시된다. |
| FR-ROB-003 | Must | 수수료·슬리피지 스트레스 테스트를 제공해야 한다. | 기본·불리·극단 비용 시나리오를 비교한다. |
| FR-ROB-004 | Should | Walk-forward 검증을 제공해야 한다. | 각 학습 창과 다음 검증 창의 결과가 구분되어 표시된다. |
| FR-ROB-005 | Should | 수익 집중도와 최근 성과 약화를 경고해야 한다. | 상위 거래 기여도, 특정 연도 기여도, 최근 구간 벤치마크 하회가 표시된다. |

## 7.7 가상투자

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PAPER-001 | Must | 사용자별 독립 가상계좌를 생성해야 한다. | 현금·포지션·주문·체결에 user/account 식별자가 강제된다. |
| FR-PAPER-002 | Must | 추천 목표 비중을 가상 주문으로 변환해야 한다. | 매도 후 매수 순서와 비용을 반영하며 현금 부족이 발생하지 않는다. |
| FR-PAPER-003 | Must | 가상 체결과 일별 평가를 기록해야 한다. | 가상계좌의 자산 곡선과 거래내역을 조회할 수 있다. |
| FR-PAPER-004 | Should | 전략 변경 시 기존 계좌를 유지하거나 새 계좌로 분기할 수 있어야 한다. | 실행 이력과 전략 버전이 혼합되지 않는다. |

## 7.8 소유자 실거래

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LIVE-001 | Future | 소유자 본인 계좌만 KIS에 연결해야 한다. | Member 계정에는 실계좌 자격증명 등록·주문 기능이 노출되지 않는다. |
| FR-LIVE-002 | Future | 주문 전 리스크 제한을 적용해야 한다. | 종목당 비중, 주문금액, 일일 주문금액, 일일 손실, 허용 종목 검사를 통과해야 한다. |
| FR-LIVE-003 | Future | 주문 요청에 멱등성 키를 부여해야 한다. | 타임아웃 후 같은 의도를 재전송해도 중복 주문이 발생하지 않는다. |
| FR-LIVE-004 | Future | 시작 시 주문·포지션·잔고를 증권사 상태와 대사해야 한다. | 불일치가 해결되지 않으면 전략 시작과 신규 주문이 차단된다. |
| FR-LIVE-005 | Future | 오래된 시세, 데이터 누락, 시장 상태 비정상 시 Fail-closed 해야 한다. | 차단 사유가 감사 로그와 알림에 남는다. |
| FR-LIVE-006 | Future | 수동 Kill Switch를 제공해야 한다. | Kill Switch 활성화 시 신규 주문은 즉시 거부되고 필요 시 취소 정책이 실행된다. |

## 7.9 알림·리포트·관리

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-001 | Must | 추천, 백테스트, 가상계좌 리포트를 웹에서 제공해야 한다. | 리포트가 실행 버전과 데이터 기준 시각을 표시한다. |
| FR-RPT-002 | Should | 장 마감 추천·오류·리스크 차단을 이메일 또는 메신저로 알릴 수 있어야 한다. | 사용자별 구독 설정과 전달 결과가 기록된다. |
| FR-ADM-001 | Must | 작업 대기열, 워커 상태, 실패 로그, 데이터 품질을 관리자가 조회해야 한다. | 실패 작업 재시도와 원인 확인이 가능하다. |
| FR-ADM-002 | Must | 모든 중요 변경과 주문 관련 행위를 감사 로그로 남겨야 한다. | 사용자, 시각, 대상, 변경 전후, correlation ID가 기록된다. |
| FR-ADM-003 | Should | 데이터셋을 승인·폐기·재생성할 수 있어야 한다. | 폐기된 데이터셋으로 신규 백테스트를 실행할 수 없다. |

## 7.10 선택적 LEAN 연동

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LEAN-001 | Future | 공통 BacktestRequest와 BacktestResult 뒤에 LEAN 워커를 추가할 수 있어야 한다. | 기존 UI·전략 메타데이터·결과 저장 구조를 변경하지 않고 엔진을 선택한다. |
| FR-LEAN-002 | Future | LEAN과 NT 결과를 실행 가정별로 비교할 수 있어야 한다. | 데이터·체결·기업행사·비용 차이를 별도 경고로 표시한다. |
| FR-LEAN-003 | Future | LEAN은 연구·교차검증 전용으로 시작해야 한다. | 실계좌 주문 경로는 하나의 엔진과 하나의 브로커 경로만 소유한다. |

# 8. 데이터 요구사항

## 8.1 데이터 계층

| 영역 | 목적 | 수정 정책 |
| --- | --- | --- |
| Raw | 공급원 응답, 원본 파일, 수집 메타데이터 | 불변. 재수집은 새 배치로 추가 |
| Curated | 정규화 OHLCV, 종목 마스터, 거래일, 기업행사 | 규칙 버전별 재생성 가능 |
| Feature | 팩터 값, 랭킹 입력, 추천 스냅샷 | 데이터·팩터 버전으로 재생성 가능 |
| Execution | NT Catalog, 세션 Open/Close 이벤트, 주문·체결 입력 | 실행 버전별 생성 |
| Artifact | 리포트, 로그, Equity Curve, 비교 결과 | 실행 ID 기준 보존 |

## 8.2 필수 필드

### 일봉 가격

instrument_id, trading_date, market_open_ts, market_close_ts, open, high, low, close, volume, currency, source, ingested_at, raw_hash

### 종목 마스터

instrument_id, symbol, venue, asset_class, currency, listed_at, delisted_at, price_increment, size_increment, lot_size, status

### 기업행사

instrument_id, event_type, ex_date, record_date, pay_date, ratio_or_amount, currency, announced_at, source

### 재무 데이터 확장

instrument_id, metric, period_end, published_at, value, currency, revision, source

## 8.3 Point-in-time 원칙

- 후보 종목 목록은 해당 과거 날짜에 상장되어 있던 종목만 포함한다.

- 재무 정보는 published_at 이후에만 전략 입력으로 사용할 수 있다.

- 상장폐지 종목을 데이터에서 제거하지 않는다.

- 현재 지수 구성 종목을 과거 전체 기간에 그대로 적용하지 않는다.

- 가격 정정이 발생하면 새 데이터 버전을 만들고 기존 결과를 보존한다.

# 9. 백테스트 정확성 규칙

## 9.1 시간 규칙

MVP의 표준 체결 규칙은 다음과 같다.

- T일 장 마감 후 T일 종가와 과거 정보로 신호를 계산한다.

- 전략은 즉시 체결하지 않고 PendingTarget을 저장한다.

- T+1일 세션 시작 이벤트에서 당일 시가만 전략·체결 계층에 공개한다.

- 주문 수량과 비용을 계산하고 T+1일 시가에 슬리피지를 적용해 체결한다.

- T+1일 종가 이벤트에서 포트폴리오를 평가한다.

NautilusTrader에는 네이티브 “다음 봉 시가” 모드가 없으므로, 일봉 원본을 세션 Open 커스텀 이벤트와 장 마감 Bar 이벤트로 분리해 미래 정보 노출을 방지한다.

## 9.2 가격 사용 정책

- 신호용 지표는 전략 정의에 따라 수정 가격 또는 Total Return 기준 가격을 사용할 수 있다.

- 실제 체결 가격은 원시 시가에 비용과 슬리피지를 적용한다.

- 액면분할은 포지션 수량과 가격 기준을 조정한다.

- 배당은 지급일 또는 정의된 모델에 따라 현금 장부에 반영한다.

- 기업행사 정보가 없는 데이터셋은 개별주식 장기 백테스트에 “정확도 제한”을 표시한다.

## 9.3 거래 비용

기본 비용 모델은 다음 항목을 독립적으로 설정한다.

- 매수·매도 수수료율

- 최소 수수료

- 매도 관련 세금

- 고정 basis point 슬리피지

- 최소 거래금액

- 리밸런싱 비중 차이 임계값

표준 체결 가격 예시는 다음과 같다.

- 매수: open × (1 + slippage_rate)

- 매도: open × (1 - slippage_rate)

## 9.4 성과 해석 원칙

- 단순 수익률만으로 전략을 승인하지 않는다.

- 전략 성과는 벤치마크와 동일 기간·통화 기준으로 비교한다.

- 비용과 체결 가정을 제거한 결과는 연구 참고용으로만 표시한다.

- 전체 기간 최적 파라미터를 같은 기간 성과로 제시할 때 과최적화 경고를 표시한다.

- 최종 검증 구간은 전략 선택 과정에서 수정하지 않는다.

# 10. 비기능 요구사항

## 10.1 성능·용량

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 캐시된 대시보드·결과 조회 API는 정상 부하에서 P95 500ms 이내를 목표로 한다. |
| NFR-PERF-002 | 고정 ETF 30개, 15년 일봉 기준 백테스트는 단일 작업이 일반적인 개발 서버에서 대화형으로 사용할 수 있는 시간 안에 완료되어야 한다. 초기 성능 기준은 PoC에서 측정해 확정한다. |
| NFR-PERF-003 | 백테스트는 최대 2개를 병렬 실행하고 추가 요청은 대기시킨다. |
| NFR-PERF-004 | 데이터 수집·팩터 계산은 사용자별로 반복하지 않고 공통 스냅샷을 재사용한다. |

## 10.2 신뢰성·복구

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| NFR-REL-001 | 백테스트 작업은 프로세스 단위로 격리하며 하나의 실패가 API와 다른 작업을 중단시키지 않아야 한다. |
| NFR-REL-002 | 작업 상태는 QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, CANCELED로 관리한다. |
| NFR-REL-003 | 워커 장애 시 장기 실행 작업을 ORPHANED로 감지하고 정책에 따라 한 번 재시도한다. |
| NFR-REL-004 | 실거래 시작 전 브로커 대사가 완료되지 않으면 Fail-closed 한다. |
| NFR-REL-005 | PostgreSQL과 시세·결과 파일을 정기 백업하고 복구 절차를 문서화한다. |

## 10.3 보안

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| NFR-SEC-001 | 모든 외부 통신은 TLS를 사용한다. |
| NFR-SEC-002 | API·브로커 비밀값은 소스, 이미지, 로그, DB 평문에 저장하지 않는다. |
| NFR-SEC-003 | 비밀값은 Docker Secret 또는 외부 Secret Store에서 런타임에 주입한다. |
| NFR-SEC-004 | 세션 쿠키는 Secure, HttpOnly, SameSite 정책을 적용한다. |
| NFR-SEC-005 | 사용자 입력은 허용 목록 기반 전략 스키마로 검증한다. |
| NFR-SEC-006 | 임의 사용자 코드는 샌드박스가 준비되기 전까지 실행하지 않는다. |
| NFR-SEC-007 | 감사 로그는 일반 사용자와 전략 코드가 변경·삭제할 수 없는 저장 경로에 기록한다. |

## 10.4 유지보수성

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| NFR-MAINT-001 | NautilusTrader 버전과 의존성을 컨테이너 이미지로 고정한다. |
| NFR-MAINT-002 | 코어 수정 없이 전략·어댑터·커스텀 데이터로 확장한다. 불가피한 패치는 별도 디렉터리와 회귀테스트로 관리한다. |
| NFR-MAINT-003 | 시장 데이터 모델, 전략 모델, 엔진 어댑터를 분리한다. |
| NFR-MAINT-004 | 엔진별 결과를 공통 결과 모델로 변환한다. |
| NFR-MAINT-005 | 모든 DB 스키마와 API는 명시적 버전을 가진다. |

## 10.5 관측 가능성

- 구조화 JSON 로그와 correlation ID

- API 요청 수·오류율·응답시간

- 작업 대기시간·실행시간·실패율

- 데이터 최신 시각·누락 종목 수·품질 상태

- Live Node 연결·재접속·대사 상태

- 주문 요청·승인·거절·부분체결·완료 카운터

- 디스크 사용량과 백업 성공 여부

# 11. 법적·운영 경계

- 4~5명 사용 자체는 기술적으로 문제되지 않지만, 타인의 실제 계좌에 주문 서비스를 제공하는 행위는 단순 개인용 자동매매와 다른 운영·계약·규제 검토가 필요하다.

- KIS 개인 고객 API는 본인 자산과 본인 전략 매매 용도로 구분되며, 제3자 서비스 제공은 별도의 제휴 대상 안내가 적용된다.

- 따라서 Member에게는 MVP와 Paper 단계에서 실제 계좌 연결 기능을 제공하지 않는다.

- 타인에게 표시할 시장 데이터와 재무 데이터는 공급원별 저장·가공·재배포 권한을 확인한다.

- 화면에는 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 전략 기반 연구 결과라는 점을 명확히 표시한다.

# 12. 수용 테스트

## 12.1 핵심 E2E 테스트

| ID | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Member A가 백테스트를 만들고 Member B가 ID를 추측해 조회 | 403 또는 404, 데이터 노출 없음 |
| AT-02 | 2020-01-31 종가로 신호를 만들고 다음 거래일 시가 확인 | 체결가격이 다음 거래일 open 기반이며 당일 close/high/low 미사용 |
| AT-03 | 동일 입력을 두 번 실행 | 동일 거래·Equity Curve·지표 또는 기존 실행 재사용 |
| AT-04 | 수수료와 슬리피지를 증가 | 최종 자산이 감소하고 비용 합계가 거래 내역과 일치 |
| AT-05 | 특정 종목 일봉 누락 | 추천·백테스트가 경고 또는 차단 정책대로 동작 |
| AT-06 | 워커 프로세스 강제 종료 | API는 정상 유지, 작업은 실패·고아 감지·재시도 정책 적용 |
| AT-07 | 사용자별 Paper 계좌에서 동일 전략 실행 | 주문·현금·포지션이 계좌별 독립 유지 |
| AT-08 | 오래된 데이터로 Live 주문 시도 | 주문이 차단되고 사유와 감사 로그 생성 |
| AT-09 | KIS 주문 응답 타임아웃 후 동일 의도 재시도 | 주문상태 조회 후 처리하며 중복 주문 없음 |

## 12.2 기준 전략 골든 테스트

고정된 소형 데이터셋과 전략 설정으로 다음 산출물을 골든 파일로 보존한다.

- 추천 종목·점수·목표 비중

- 주문·체결 목록

- 일별 현금·포지션·총자산

- 비용 합계

- 성과 지표

- 데이터·전략·엔진 버전

엔진 또는 데이터 변환 로직을 업그레이드할 때 결과 차이를 자동 비교하고, 승인되지 않은 변화가 있으면 배포를 차단한다.

# 13. 릴리스 단계

## Phase 0 — 기술 검증

- NautilusTrader 설치와 버전 고정

- ParquetDataCatalog 적재

- ETF 3~5개, 단순 이동평균 전략

- T일 종가 → T+1일 시가 이벤트 모델 검증

- 주문·체결·Equity Curve 골든 테스트

종료 기준: 미래 정보 참조 없이 기준 전략이 반복 재현된다.

## Phase 1 — MVP 추천·백테스트

- 초대 인증, 사용자 격리

- ETF 10~30개 데이터 파이프라인

- 팩터 엔진과 Selector

- 4개 기본 전략

- 백테스트 대기열·리포트·비교

- 데이터 품질·감사 로그

종료 기준: 사용자 5명이 추천 조회와 백테스트를 안정적으로 사용한다.

## Phase 2 — 가상투자

- 사용자별 Paper 계좌

- 장 마감 추천 스케줄

- 다음 거래일 가상 주문·체결

- 알림과 일별 성과

종료 기준: 최소 한 전략이 백테스트와 Paper에서 동일한 신호 규칙으로 운영된다.

## Phase 3 — 소유자 실거래

- KIS Adapter

- Risk Gateway, Kill Switch

- 주문 멱등성·재접속·대사

- 소액 본인 계좌 운영

종료 기준: 장애·타임아웃·재시작 테스트에서 중복 주문과 장부 불일치가 방지된다.

## Phase 4 — 확장

- 한국 개별주식 동적 유니버스

- Point-in-time 재무 팩터

- 분봉·틱·호가 전략

- LEAN 독립 연구 워커 평가

- 필요 시 순수 Rust NT 경로 확대

# 14. 주요 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 라이선스·재배포 제한 | 공동 사용자 제공 범위 제한 | 공급원 약관 기록, 원본 다운로드 차단, 사용자 수 확대 전 계약 검토 |
| 생존편향·미래정보 참조 | 허위 성과 | Point-in-time 종목·재무 데이터, Open/Close 이벤트 분리, 자동 검사 |
| NT Rust API 변경 | 업그레이드 비용 | 버전 고정, 안정 API 우선, 엔진 어댑터 격리, 골든 회귀테스트 |
| 일봉 다음 시가 체결 모델 | 잘못된 체결 | 커스텀 Open 이벤트, 데이터 누출 테스트, 기준 사례 고정 |
| 과최적화 | 실전 부진 | 검증 구간, 민감도, 비용 스트레스, Paper 단계 의무화 |
| 실거래 중복 주문 | 금전 손실 | 멱등성 키, 주문상태 조회, 대사, Fail-closed, Kill Switch |
| 4~5명 실계좌 확장 | 계약·규제 리스크 | 타 사용자 Live 제외, 별도 제휴·법률 검토 후 범위 재정의 |
| 두 엔진 동시 운영 과잉 | 개발 지연 | NT 단일 주 엔진, LEAN은 명확한 트리거가 생길 때만 추가 |

# 15. 미확정 항목과 기본값

| 항목 | 기본 결정 | 재검토 트리거 |
| --- | --- | --- |
| 첫 시장 | ETF 중심, KRW 또는 USD 단일 시장부터 시작 | 데이터 품질·API 편의성 비교 후 확정 |
| 웹 UI | Next.js | 단순 내부 도구로 충분하면 서버 렌더링 경량화 |
| NT 전략 API | 안정된 공식 Python/PyO3 고수준 API 우선 | 순수 Rust API 안정화 또는 지연 민감 전략 필요 |
| 작업 큐 | PostgreSQL 기반 | 동시 작업·재시도 규모가 커질 때 Redis/NATS 검토 |
| KIS 연결 | Owner 본인 계좌만 | 제휴·규제·보안 설계가 완료될 때 Member 계좌 재검토 |
| LEAN | 미포함 | 미국 대규모 Fundamental Universe, 옵션·선물 연구, 교차검증 실익 발생 |

# 참고자료

- [R1] NautilusTrader Architecture: https://nautilustrader.io/docs/latest/concepts/architecture/

- [R2] NautilusTrader Backtesting: https://nautilustrader.io/docs/latest/concepts/backtesting/

- [R3] NautilusTrader High-Level Backtest API: https://nautilustrader.io/docs/latest/getting_started/backtest_high_level/

- [R4] NautilusTrader Live Node Configuration: https://nautilustrader.io/docs/latest/how_to/configure_live_trading/

- [R5] NautilusTrader Rust API: https://nautilustrader.io/docs/latest/concepts/rust/

- [R6] NautilusTrader Repository and License: https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader

- [R7] KIS Open API 제휴안내: https://apiportal.koreainvestment.com/provider

- [R8] LEAN Engine: https://www.quantconnect.com/docs/v2/lean-engine/getting-started